**PLANILLA RESUMEN DEL PROYECTO**

# NOMBRE DEL PROYECTO CLIENTE DEL PROYECTO STAKEHOLDER DEL PROYECTO

| Dalmacia | Ferreteria Dalmacia |  |
| --- | --- | --- |

| RESUMEN DEL PROYECTO | Poner en funcionamiento un portal web, para la ferretería dalmacia. | | |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO | Diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento un portal web. que permita a la ferretería dalmacia mejorar su presencia digital y facilitar la interacción con sus clientes. | | |
| ALCANCES DE PROYECTO | Portal web que permitirá a los clientes realizar compras, a los empleados administrar los productos del portal y sus usuarios.  La entrega del delivery no será responsabilidad del equipo del proyecto.  No contará con aplicación móvil, será solo de escritorio.  No incluirá marketing en el desarrollo.  Contará con capacitación para los empleados.  La compra del hosting cubrirá un plazo determinado, pasado ese plazo será responsabilidad del cliente. | | |
| RESULTADOS CLAVE | Aumenta el número de ventas, reduce tiempos de compras, la tasa de satisfacción es del 70%.  Contar con un catálogo fácil de administrar al momento de generar publicaciones de los productos.  El portal funciona correctamente. | | |
| LÍNEA DE  TIEMPO DEL  PROYECTO | Semana 1 : planificación de proyecto (propuesta inicial).  Definición de objetivos y alcances.  Semana 2 y 3: análisis y diseño del proyecto.  Análisis de requerimientos del proyecto, diseño de arquitectura, diseño de interfaces de usuario y administrador.  Semana 4 : presentación de modelo inicial (prototipo)  Prototipo de portal web estático.  Semana 5 y 6 : (front end)  programación de vista principal, programación de interfaces, vista de catálogo.  Semana 7 : programación de base de datos  Programación de base de datos e integración al sistema.  Semana 8 y 9: (back end)  programación de carrito de compras, método de pago, gestión de usuarios, gestión de catálogo, gestión de productos, gestión de pedidos, registro de ventas.  Semana 10 y 11 : pruebas y ajustes  Verificación de funcionamiento del portal, pruebas funcionales, de compatibilidad y seguridad.  Corrección de errores.  Semana 12 : implementación y capacitación.  Levantamiento y configuración de servidor hosting.  capacitación de usuarios.  Semana 13 : cierre y entrega de proyecto  Presentación final, entrega de documentación. | | |
| EQUIPO DE PROYECTO | NOMBRE | ROL / CARGO | RESPONSABILIDAD |
| Javier Gonzalez | Jefe de proyecto, Desarrollador, QA | Encargado de que el proyecto sea completado. |
|  |  |  |
|  |  |  |

| INTERESADOS DEL PROYECTO | NOMBRE | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Cristian Lazcano |  | STAKEHOLDER PRINCIPAL  CONTRAPARTE; QUIEN APRUEBA EL PROYECTO |
|  |  |  |
|  |  |  |

| RIESGOS PRINCIPALES | Ferreteria Dalmacia sólo cuenta con un local, así que se cuenta con presupuesto limitado.  El proyecto cuenta con poco tiempo para realizarse y cuenta con pocos integrantes, puede que se produzcan retrasos.  Al mantener los costos bajos, la calidad del proyecto puede verse afectada.  El equipo de desarrollo, presenta fallas en el hardware. |
| --- | --- |
| COMENTARIOS Y OBSERVACIONES |  |