Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | He completado la documentación inicial. Se ha incorporado la base de datos al sistema, Se está trabajando en el front-end y back-end, No se han iniciado las pruebas del proyecto, ni la implementación del hosting. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Se presentará el roadmap ajustado. Y las funciones actuales del sistema, interfaz cliente/admin, vista principal/catálogo/detalle producto, registro y login de usuario, crear/eliminar producto. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Analizar requerimientos, Diseñar soluciones informáticas, Desarrollar soluciones informáticas, Control de calidad de sistema, Implementar soluciones informáticas, Entrega de documentación final. | Documentación inicial, Desarrollo front-end, Implementación BD, Desarrollo back-end, Pruebas y corrección de errores. Implementación de hosting. | StarUml, Visual studio code, Xampp, Postman, Jmeter, Hostgator. | 4 semanas, 2 semanas, 1 semana, 4 semanas, 2 semanas, 1 semana. | Javier Gonzalez | El cliente podría no ser realista, El diseño del portal requiere cambios, La base de datos no se puede conectar al sistema, Las funciones del sistema presentan errores, El sistema no pasa las pruebas de calidad, Problemas al implementar el hosting. | Completado, Ajustada, Completado, En curso, No iniciado, No iniciado. Tipos de estado: | Para el desarrollo se tuvo que cambiar la herramienta de netbeans por visual studio code. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: el principal factor es que estoy solo, y la principal dificultad ha sido la implementación de la base de datos, que no era compatible con netbeans y se tuvo que cambiar a visual studio code, para el desarrollo del proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: debido al cambio de herramienta de desarrollo, por incompatibilidad con netbeans, hubo un breve retraso en el desarrollo y se tuvo que ajustar el tiempo del desarrollo de front-end, back-end, e implementación de bd.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.