Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Dalmacia |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Diseño, desarrollo e implementación de un sistema |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Busco fortalecer el alcance de dalmacia, en el ámbito tecnológico. El desarrollo de soluciones informáticas, es un campo de gran importancia, la optimización de procesos es muy solicitada en el rubro. Se encuentra en la comuna de cerro navia, es una tienda de ferretería. Afectará a los trabajadores de la tienda y a los potenciales clientes de esta. El portal beneficiará a la empresa al permitirle a los clientes comprar en línea y también permitirá a los empleados controlar el inventario de manera más eficaz. |
| 2. Objetivos | Desarrollar un portal web, que permita a mi cliente tener más presencia virtual y así potenciar las ventas de este, así como facilitar procesos internos de la empresa. |
| 3. Metodología | Metodologia agil Scrum, Análisis y Definición de requerimientos. Desarrollo del sistema.(front-end, back-end, bd) Pruebas de calidad y corrección de errores. Capacitación de usuario y levantamiento de hosting. Entrega de proyecto. Es la metodología que más se adapta al desarrollo de proyectos. |
| 4. Desarrollo | Las actividades del proyecto incluyen: Documentación inicial, Desarrollo front-end, Implementación BD, Desarrollo back-end, Pruebas y corrección de errores, Implementación de hosting. La principal dificultad fue la implementación de la base de datos al sistema. Debido q eso se tuvo que cambiar la herramienta de desarrollo de netbeans a visual studio code. |
| 5. Evidencias | El roadmap actualizado con las fases del proyecto, la matriz raci con las actividades que han sido completadas o se están realizando, el diagrama de actividad principal (comprar producto), modelo entidad relación (actualizado) con la estructura actual de la base de datos, y el caso de pruebas con las pruebas realizadas hasta el momento, junto a las futuras pruebas a realizar. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Con lo realizado actualmente en el proyecto, me ha quedado claro que no es fácil hacerlo solo, que debo mejorar en mis habilidades de programación, que debo fortalecer mis habilidades para la documentación y análisis. Y que no es malo recurrir a la inteligencia artificial para el desarrollo de sistema, siempre y cuando tengas claro qué es lo que quieras hacer y conociendo que es para apoyarte en el desarrollo. En el futuro me gustaría desarrollarme más en el ámbito de la planeación de proyecto, que en el desarrollo de estos y poder ser capaz de trabajar en equipo, ya que eso influye fuertemente en el resultado del proyecto. |