PLANILLA RESUMEN DEL PROYECTO

# NOMBRE DEL PROYECTO                                                            CLIENTE DEL PROYECTO          	                             STAKEHOLDER DEL PROYECTO

| Dalmacia | Ferreteria Dalmacia |  |
| --- | --- | --- |

| RESUMEN DEL PROYECTO | Potenciar la presencia de la ferretería dalmacia en el ámbito virtual a través de un portal web de compras. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO | Diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento un portal web. que permita a la ferretería dalmacia mejorar su presencia digital y facilitar la interacción con sus clientes. |  |  |
| ALCANCES DE PROYECTO | Portal web que permitirá a los clientes realizar compras, a los empleados administrar los productos del portal y sus usuarios. La entrega del delivery no será responsabilidad del equipo del proyecto. No contará con aplicación móvil, será solo de escritorio. No incluirá marketing en el desarrollo. Contará con capacitación para los empleados. La compra del hosting cubrirá un plazo determinado, pasado ese plazo será responsabilidad del cliente. |  |  |
| RESULTADOS CLAVE | Aumenta el número de ventas, reduce tiempos de compras, la tasa de satisfacción es del 70%. Contar con un catálogo fácil de administrar al momento de generar publicaciones de los productos. El portal funciona correctamente. |  |  |
| LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO | Semana 1 : planificación de proyecto (propuesta inicial). Definición de objetivos y alcances. Semana 2 y 3: análisis y diseño del proyecto. Análisis de requerimientos del proyecto, diseño de arquitectura, diseño de interfaces de usuario y administrador. Semana 4 : presentación de modelo inicial (prototipo) Prototipo de portal web estático. Semana 5 (front end) programación de vista principal, programación de interfaces, vista de catálogo. Semana 7 y 8: Cambio de IDE Cambio de IDE a visual studio code, netbeans no es compatible con la base de datos. Semana 7 a 9: (Front-end) Vista de principal, interfaz usuario, interfaz admin Semana 10 : (Front-end) Vista catálogo, vista detalle producto, vista carrito. Semana 11 a 14 : (Back-end) Programación de funciones del sistema: carrito de compras, gestión de usuario, gestión de productos, proceso de pago, registro de ventas, historial de ventas. Semana 15 : pruebas y corrección de errores Pruebas para verificar funcionamiento del sistema y corrección de errores encontrados. Semana 16 : implementación de hosting y capacitación Compra de hosting e implementación, capacitación a usuarios Semana 15 : entrega de proyecto Presentación final, entrega de documentación. |  |  |
| EQUIPO DE PROYECTO | NOMBRE | ROL / CARGO | RESPONSABILIDAD |
|  | Javier Gonzalez | Jefe de proyecto, Desarrollador, QA | Encargado de que el proyecto sea completado. |
|  | Francisco Valdiviezo | Producto Owner | asegura que se cumplan los requisitos. |

| INTERESADOS DEL PROYECTO | NOMBRE | CARGO | RESPONSABILIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cristian Lazcano |  |  |

| RIESGOS PRINCIPALES | Ferreteria Dalmacia sólo cuenta con un local, así que se cuenta con presupuesto limitado. El proyecto cuenta con poco tiempo para realizarse y cuenta con pocos integrantes, puede que se produzcan retrasos. Al mantener los costos bajos, la calidad del proyecto puede verse afectada. El equipo de desarrollo, presenta fallas en el hardware. |
| --- | --- |
| COMENTARIOS Y OBSERVACIONES |  |