Plantilla de Alcance de Proyecto

| Proyecto | Cliente del Proyecto | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Dalmacia | [Nombre del gerente de proyecto] | [Fecha de revisión del documento] |

Justificación de Proyecto

La Ferretería Dalmacia es una tienda que busca tener mayor presencia digital y para lograr eso, desarrollaremos un portal web que permita a los posibles clientes hacer compras online.

| Objetivos Generales | Objetivos Específicos |
| --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Modernizar los servicios de la tienda. |
| Objetivo general del Desarrollo | Automatización de procesos de venta. |
|  | Adición de retiro en tienda. |
| Objetivos específicos | Documentación relacionada al portal |
|  | Portal funcional |
|  | Capacitación para empleados |

ENTREGABLES DEL PROYECTO

| Línea Base del Alcance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregables Principales | Tareas Dependientes | Entregables | Criterio de aceptación |
| Ej: S1-S4. Documentación Propuesta, Diseño y Plan | Análisis y definición del Caso de Proyecto | Acta resumen Diseños UML, Frontend y Backend Planificación: Definición épicas e HU Product backlog Roadmap Github Onedrive Tablero ágil Presentación propuesta de proyecto Prototipo estático |  |
|  | Armado definición elementos del sistema y sus entregables de la propuesta |  |  |
|  | Diseños detallados |  |  |
|  | Preparación de la propuesta a implementar |  |  |
|  | Entrega de prototipo |  |  |
| S5 | vista principal | Interfaz de usuario vista principal catálogo de productos Vista de productos |  |
|  | programación interfaz de usuario |  |  |
|  | Vista de catálogo |  |  |
|  | Vista de productos |  |  |
| S6 | Programación de Base de datos | Programar base de datos, integrar al sistema |  |
|  | Integrar BD a sistema |  |  |
| S7-S9 | Cambio de IDE | Cambio de herramienta de desarrollo, vista principal, interfaz usuario, interfaz admin |  |
|  | Vista principal |  |  |
|  | Interfaz usuario |  |  |
|  | Interfaz admin |  |  |
| S10 | Vista catálogo | Vista catálogo, vista producto, vista carrito |  |
|  | Vista producto |  |  |
|  | Vista carrito |  |  |
| S11-14 | Registro de usuario | Registro de usuario Inicio de sesión Carrito de compras Gestion de usuarios Gestión de productos Proceso de pago registro de ventas historial de ventas |  |
|  | Inicio de sesión |  |  |
|  | carrito de compras |  |  |
|  | Gestión de productos |  |  |
|  | Gestion de usuarios |  |  |
|  | Proceso de pago |  |  |
|  | registro de ventas |  |  |
|  | historial de ventas |  |  |
| S15 | Pruebas de funcionalidad | Prueba de funcionalidad Prueba de compatibilidad Prueba de seguridad Errores corregidos |  |
|  | Pruebas de compatibilidad |  |  |
|  | Pruebas de seguridad |  |  |
|  | Corrección de errores |  |  |
| S16 | compra de hosting | Portal en línea Capacitación de usuario |  |
|  | configuración de hosting |  |  |
|  | Implementación de hosting |  |  |
|  | Capacitación de usuario |  |  |
| S17 | Presentación de proyecto | Presentación final Producto funcional Entrega de proyecto |  |
|  | Entrega de proyecto |  |  |

ALCANCES Y LIMITACIONES

| Alcances de proyecto - Exclusiones, Supuestos y Limitaciones de Proyecto |  |
| --- | --- |
| Exclusiones | A-Np contará con aplicación mobile B-No contará con marketing C-La compra de hosting solo cubrirá un plazo determinado. D-En el proyecto se incluye el diseño, el desarrollo y la implementación del portal web. |
| Supuestos | A- B- C- D- |
| Limitaciones | A-La capacitación se limitará a los empleados, no a clientes B-La entrega de las compras será responsabilidad de los empleados. C- D- |

| Alcances de Producto o implementación técnica |  |
| --- | --- |
| Lo que hace o cubre la implementación a nivel Técnico | A-Se podrán ver los productos y su stock actual. B-Registrará las compras realizadas en la web C-Contará con hosting web D- |
| Lo que no hace o no cubre la implementación | A-El sistema no registrará las ventas presenciales B- C- D- |
| Otras limitaciones | A-El procesamiento de pago será en webpay B- C- D- |

| Hitos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Hito | Descripción del Hito | Fecha de Entrega del Hito |
| Documentación inicial aprobada | los documentos presentados son aprobados. | xx/yy/zz |
| Front-end implementado | el aspecto del sistema, como lo ve el cliente |  |
| Base de datos implementada | base de datos programada e implementada al sistema |  |
| Back-end funcional integrado al front-end | las funcionalidades del sistema implementadas al front-end |  |
| Pruebas completadas y errores corregidos | verificación de funcionamiento del sistema y errores encontrados solucionados. |  |
| Portal web desplegado en hosting | portal web funcional en línea, mediante hosting |  |
| Capacitación realizada y entrega final | usuarios capacitado y sistema entregado |  |

| Principales Riesgos identificados |  |
| --- | --- |
| Riesgos de Gestión | A-Poco tiempo de desarrollo B-Presupuesto limitado C-Equipo con poca experiencia D- |
| Riesgos organizacionales | A-Retrasos por falta de personal B-Capacitación de usuarios C-El hardware usado presenta fallos D- |
| Riesgos Técnicos | A-Problemas en el desarrollo del sistema B-Problemas en la implementación de hosting C-Problemas con la base de datos D- |
| Riesgos Externos | A-Los servicios obtenidos no cumplen con las expectativas. B- C- D- |

Obs :  Los principales tipos de estudio de factibilidad incluyen la operativa, técnica, económica, comercial, política y legal, así como la de tiempo. Cada tipo de estudio evalúa aspectos específicos del proyecto para determinar su viabilidad en áreas clave como recursos, tecnología, finanzas, mercado y cumplimiento legal.

| Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Factibilidad Operacional | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad Técnica | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad del Tiempo | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad Costos o económica | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
| Factibilidad Legal | Análisis: | PTS |
| Valoración | 1 = Muy baja ¦2=Baja ¦ 3=Media ¦ 4 = Alta ¦5 = Muy alta |  |
|  | TOTAL |  |

Ejemplo simple de cálculo

Caso: Lanzamiento de una nueva aplicación móvil de educación.

| Factor | Puntuación (1-5) | Justificación breve |
| --- | --- | --- |
| Demanda del mercado | 4 | Hay alto interés en apps educativas |
| Competencia | 3 | Existen competidores, pero con espacio |
| Entorno regulatorio | 5 | Regulación favorable y sin barreras |
| Proyecciones financieras | 4 | Rentabilidad prevista en 12 meses |
| Capacidad técnica | 5 | Equipo tiene experiencia comprobada |

Suma total: 4 + 3 + 5 + 4 + 5 = 21
Índice de viabilidad promedio: 21 / 5 = 4,2 (sobre 5)